# 阶段任务与人员分工表（核对稿）

用途：请各位对照下表，核对自己名下的任务、时间与交付物。 有出入的直接在表里改（或用文末「补充说明」按行记录），有遗漏的任务请补上。

本表对应材料《项目的详细分工及过程》中的表 2-2。

姓名对照：小丁=后端主程与面试状态机 ｜ 小陈=AI 对话层与面试官人格 ｜ 小黄=AI 评估与报告生成 ｜ 小冯=前端全栈开发 ｜ 小李=知识库构建与测试

## 阶段任务与人员分工表

| 阶段 | 关键任务 | 任务描述 | 时间 | 负责 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求分析与方案设计 | 需求梳理 | 分析求职痛点，确定产品形态与功能范围 | 8 月中旬 | 全队 | 产品需求文档、功能清单 |
|  | 技术选型 | 确定框架、数据库、服务拆分与部署方式 | 8 月中旬 | 小丁主导 | 技术方案 |
|  | 评估体系设计 | 五维评分模型与各岗位权重 | 8 月中旬 | 小黄，全队审定 | 评估维度定义 |
|  | 分工与协作约定 | 目录归属、端口分配、接口契约规范 | 8 月下旬 | 全队 | 协作指南、接口文档初稿 |
| 二、核心功能开发 | 后端基座 | 数据模型、鉴权、状态机、异常体系、一键启动 | 8 月下旬 | 小丁 | 主后端服务 |
|  | 评估能力 | 五维评分与报告文本生成 | 9 月上旬 | 小黄 | 评估能力（8002） |
|  | 题库与面试官算法 | 题库入库与算法原生接入 | 9 月上旬 | 小李、小陈 | 题库、算法模块 |
|  | 演示前端 | 正式前端交付前的演示与联调入口 | 9 月上旬 | 小丁 | 演示前端（5273） |
|  | V5 换代 | 题库扩至 5012 题，算法、检索、评估同步重做 | 9 月 14 日 | 全队 | V5 题库、检索服务 |
| 三、系统集成与能力增强 | 个人中心与报告分享 | 资料编辑、头像、按岗位筛选、限时分享链接 | 9 月中旬 | 小丁 | 相关接口 |
|  | 学习资源与简历 | 学习计划推荐、简历上传解析与回填 | 9 月下旬 | 小丁 | 相关接口 |
|  | 对话层服务迭代 | 三版迭代、语音转写、成长档案、考后复盘 | 9 月下旬 | 小陈、小丁 | 对话层服务集成 |
|  | 前端集中开发与联调 | 14 个页面实现，接口对照逐条核对 | 9 月下旬至 10 月上旬 | 小冯 | 构建产物 |
| 四、测试优化与成果交付 | 测试与仿真 | 180 项自动化用例、全岗位流程仿真 | 9 月上旬起持续 | 小丁 | 测试套件、仿真数据 |
|  | 性能与并发优化 | 并发写入配置、超时预算分档 | 9 月下旬 | 小丁 | 优化配置 |
|  | 文档与材料 | 开发手册、代码清单、三册材料、章节稿、本文 | 9 月中旬至 10 月上旬 | 全队（小黄统筹） | 全套提交材料 |

## 补充说明

建议格式：姓名 ｜ 对应行（阶段 · 关键任务） ｜ 补充或修正内容

另外请特别注意：时间列目前是按提交记录推断的（8 月各任务的确切日期、9 月各节点的起止），请各位按记忆核对。