# 交付包收尾与验证指南

## 一、之前说要手动补的，已经全部补好了

不用再动手，列出来只为对账：

| 项 | 位置（交付包内） | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 环境文件（三家密钥） | backend/.env | 从本机 backend/.env 拷入，引擎开关已确认是 DIALOGUE_ENGINE=a11 |
| 语音识别模型（231MB） | backend/dialogue_layer/数据/models/sensevoice-small/ | 从项目拷入 |
| 向量库（674MB） | backend/rag/vector_db/ | 从 5 号交付包拷入，目录名从「向量库」改为 ASCII 的 vector_db |
| RAG 中间数据 | backend/rag/数据/*-rag-v2.jsonl | 从 5 号交付包拷入 |
| 检索代码 | backend/rag/代码/ | 已换成 5 号 9 月 20 日版 |
| 全套材料与运行说明 | docs/ | 来自 Git 最新提交 |

交付包路径：d:\外包竞赛\project\交付包-20261009\ai-interview-system\，共 1.1GB。

## 二、需要博士做的三件事

### 1. 验证包能独立跑起来（最重要）

第 1 步：先关掉本机正在运行的服务（避免 8001 / 8003 / 8005 / 5273 端口冲突）。

第 2 步：把交付包里的 ai-interview-system 整个目录拷到另一个位置，模拟评委解压后的场景：

cp -r "d:/外包竞赛/project/交付包-20261009/ai-interview-system" "D:/_verify/ai-interview-system"

第 3 步：双击 D:\_verify\ai-interview-system\backend\start.bat，对照窗口输出：

- [1/5] 至 [5/5] 各步骤依次打印；

- 若 Python 环境缺依赖，脚本会自己 pip install（走国内源），首次会装 RAG 依赖约 2.5GB，耗时长属正常；

- 末段会打印本机与局域网的访问地址。

第 4 步：浏览器访问 http://localhost:8005/health，确认三个字段：

| 字段 | 期望值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| bank_loaded | true | 题库已加载 |
| scorer_ready | true | 评分器已预热（后台线程，约数十秒） |
| llm_configured | true | 密钥已读到 |

该接口恒定返回 200，要按字段判断，不能只看状态码。

第 5 步：访问 http://localhost:8001，走一遍完整流程：

- 注册一个账号（选岗位、填学号）；

- 开一场面试，前两题用文字答，找一题用一次语音（验证转写与表达读数）；

- 答满或主动结束，看报告页：五维分数、雷达图、成长档案与考后复盘是否都出来。

报告能出分就说明 DeepSeek 密钥通了；语音有转写就说明 SenseVoice 正常；成长档案有内容就说明引擎链路完整。

第 6 步：验证完把 D:\_verify 整个删掉。

如果手头有第二台机器（或虚拟机），在它上面解压运行一次更有价值——那才是评委的真实场景，能顺带验证「依赖自动安装」这条路。

### 2. 决定：项目仓库的检索代码要不要同步更新

现在交付包里是 5 号 9 月 20 日版，项目仓库里是 9 月 18 日版，两边不一致。若不同步，将来重新打包（按 Git 内容导出）会把旧版又盖回去。博士一句话，我来做。

### 3. 决定：交付包里几个内部文件要不要清掉

git archive 会把仓库根目录的东西全都带出来，其中这几个是内部文件，给评委看略显杂：

- CLAUDE.md（给 AI 用的项目指令，含内部排查记录）

- 10.7.docx、9.26.docx（团队方案草稿）

- 前端已实现功能与其对应接口对接.md、前端已实现功能清单.md、新功能需求.md（开发期对接文档）

留着不影响运行，清掉更干净。留哪个删哪个，博士定，我来操作。（评估维度.csv 必须留，权重校验测试要用它。）

## 三、我这边待办

| 事项 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 压缩成 zip | 博士说一声就压（1.1GB，压缩后预计 600~800MB） |
| 同步仓库检索代码 | 博士定「要」之后 |
| 清理交付包内的内部文件 | 博士定清单之后 |

## 四、交付去向

竞赛的提交结构（参照 作品材料/ 里的往届样例）是 S1~S5 五格，其中没有源码位。这份 1.1GB 的可运行包是给评委现场/离线使用的，放哪交给博士定（网盘分发、答辩 U 盘皆可）。